МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования

«КУБАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

(ФГБОУ ВО «КубГУ»)

Факультет компьютерных технологий и прикладной математики

Кафедра информационных технологий

ОТЧЕТ

о выполнении лабораторной работы №8

по дисциплине «Программная инженерия»

Выполнил студент группы МО31/2                                   М. В. Варфоломеев

Направление подготовки 02.03.03 Математическое обеспечение и администрирование информационных систем

Курс    3

Отчет принял кандидат педагогических наук, доцент                                                                                            Н. Ю. Добровольская

Краснодар

2026 г.

СОДЕРЖАНИЕ

Введение	3

1.	Идентификация рисков проекта	4

2.	Оценивание рисков	5

3.	Карта рисков и ранжирование	7

4.	Меропириятия по нормализации рискового фона	8

Заключение	11

ВВЕДЕНИЕ

Тема: управление рисками ПС.

Цель: идентификация, анализ и картографирование рисковых факторов на стадиях жизненного цикла ПС, выработка необходимых мероприятий для нормализации рискового фона.

Индивидуальная тема: автоматизация учёта клиентов и услуг в парикмахерской.

Задачи:

  - Идентифицировать риски проекта в категориях разработки, внедрения и применения ПС. В качестве рисков разработки использовать факторы функционирования ПС, выявленные при выполнении лабораторной работы 6. Риски разработки следует искать в задачах ПС со значительными временными характеристиками (трудоемкость, время оценивания, сроки), а также среди инструментальных и организационных рисков, идентифицированных при выполнении лабораторной работы 3. В качестве рисков внедрения и применения использовать факторы соответственно развертывания и эксплуатации ПС, выявленные при выполнении лабораторной работы 7.

  - Провести оценивание рисков, используя следующие две ранговые шкалы: 1) вероятности реализации риска и 2) существенности последствий риска.

  - Заполнить карту рисков, используя полученные результаты их идентификации и оценивания. Провести ранжирование рисков.

  - На основе полученных данных составить перечень мероприятий для нормализации рискового фона ПС.

- Идентификация рисков проекта

На основе анализа материалов лабораторных работ выделены риски трёх категорий согласно методике:

- Риски разработки (категория «Р») – связаны с процессом создания ПС: выбор технологий, инструментов, организация работ, квалификация разработчика.

- Системные риски (категория «С») – риски нарушения функционала реализации разработанных решений: сбои, ошибки, производительность, безопасность, целостность данных.

- Риски применения (категория «П») – риски на объекте управления (парикмахерская «Lumiere»): непринятие системы персоналом, низкая квалификация, отказ от использования.

Все выявленные риски описаны в таблице.

| Шифр | Категория | Риск | Последствия риска |
| --- | --- | --- | --- |
| Р-1 | Разработка | Несовместимость текущей версии PHP (8.2+) с отдельными библиотеками Laravel после обновления зависимостей | Остановка разработки серверной части, необходимость отката версий пакетов или срочного рефакторинга кода (на выбор) |
| Р-2 | Разработка | Отсутствие автоматической генерации SQL-кода из ER-диаграмм Draw.io для PostgreSQL (не критично) | Ручной перенос модели данных в скрипты может привести к ошибкам в типах данных, нарушению целостности БД |
| Р-3 | Разработка | Уязвимости в сторонних Composer-пакетах (библиотеки аутентификации, ORM) | Риск несанкционированного доступа к персональным данным клиентов и финансовой информации |
| С-1 | Внедрение | Нестабильная работа сети Интернет при облачном развёртывании | Невозможность записи клиентов, просмотра расписания, формирования чеков в реальном времени |
| С-2 | Внедрение | Недостаточная квалификация персонала для работы с новой ПС | Увеличение времени обучения, ошибки при вводе данных, снижение эффективности внедрения |
| П-1 | Применение | Слабая синхронизация бизнес-процессов салона с логикой работы ПС | Дублирование записей в бумажном и электронном журналах, потеря актуальности данных |
| П-2 | Применение | Отказ мастеров от использования планшетного интерфейса | Неполное отражение фактического выполнения услуг, искажение отчётности |
| П-3 | Применение | Изменение прайс-листа или графика работы без своевременного обновления в ПС | Некорректный расчёт стоимости услуг, конфликты с клиентами |
| П-4 | Применение | Истечение сессии администратора без предупреждения при длительном вводе данных (например, формирование сложного чека со скидками) | Потеря введённой информации, необходимость повторного заполнения форм, увеличение времени обслуживания клиента, риск назначения неверной стоимости из-за спешки |

Таблица 1 – Риски и их последствия

Все выявленные риски задокументированы в едином реестре, присвоены уникальные шифры для последующего отслеживания в системе управления проектом, и сформулированы с учётом специфики предметной области, что позволяет перейти к этапу качественного оценивания по шкалам вероятности и существенности последствий.

- Оценивание рисков

Оценивание рисков представляет собой систематический процесс анализа идентифицированных рисков с целью определения их приоритетности и разработки соответствующих мер реагирования. Данный процесс включает количественную и качественную оценку вероятности наступления рисковых событий и степени их влияния на проект.

Для оценивания рисков использованы две трёхбалльные ранговые шкалы:

| Шифр | Вероятность реализации | Диапазон вероятности | Характеристика |
| --- | --- | --- | --- |
| В-1 | Низкая | 0–30% | Риск маловероятен, наступление не ожидается в рамках текущего этапа ЖЦ при сохранении текущих условий |
| В-2 | Средняя | 31–70% | Риск может наступить при определённых условиях, требует регулярного контроля и плановых мер |
| В-3 | Высокая | 71–100% | Риск весьма вероятен, наступление ожидается без внедрения превентивных мероприятий |

Таблица 2 – Шкала оценивания вероятности реализации риска

| Шифр | Оценка существенности | Характеристика последствий |
| --- | --- | --- |
| С-1 | Незначительная | Локальные неудобства, легко устраняются в рабочем порядке без срыва сроков и бюджета |
| С-2 | Умеренная | Задержки в разработке/внедрении, дополнительные трудозатраты, частичное снижение качества или удобства эксплуатации |
| С-3 | Критическая | Срыв бизнес-процессов салона, потеря или компрометация данных, нарушение законодательных норм, репутационные/финансовые потери |

Таблица 3 – Шкала оценивания существенности последствий риска

Каждому идентифицированному риску присваивается код вероятности (В) и код существенности (С) на основе комплексного анализа:

- Вероятность определяется частотой проявления фактора в аналогичных проектах, зрелостью выбранных технологий, наличием контрольных механизмов и историей инцидентов при обновлении зависимостей.

- Существенность оценивается по степени воздействия на работоспособность ПС, безопасность персональных данных, соблюдение кассовой дисциплины и удовлетворённость конечных пользователей (администраторов, мастеров, клиентов).

В результате получаем следующую таблицу рисков:

| Шифр | Риск | Вероятность (В) | Существенность (С) |
| --- | --- | --- | --- |
| Р-1 | Несовместимость версий PHP и библиотек Laravel | В-2 | С-2 |
| Р-2 | Отсутствие автогенерации SQL из Draw.io | В-3 | С-1 |
| Р-3 | Уязвимости в Composer-пакетах | В-2 | С-3 |
| С-1 | Нестабильная работа сети Интернет | В-2 | С-3 |
| С-2 | Недостаточная квалификация персонала | В-3 | С-2 |
| П-1 | Слабая синхронизация бизнес-процессов | В-3 | С-2 |
| П-2 | Отказ мастеров от планшетного интерфейса | В-2 | С-2 |
| П-3 | Несвоевременное обновление прайс-листа/графика | В-3 | С-2 |
| П-4 | Истечение сессии администратора без предупреждения | В-2 | С-2 |

Таблица 3 – Соотнесение рисков с вероятностью реализации и существенностью последствий

- Карта рисков и ранжирование

На основании полученных оценок построена матрица рисков, которая визуализирует распределение рисков по зонам управления (Рисунок 1).

Рисунок 1 – Карта рисков ПС «Lumiere»

Ранжирование выполняется по убыванию приоритета: сначала по вероятности (В-3 > В-2 > В-1), затем по существенности последствий (С-3 > С-2 > С-1). Результаты представлены в таблице:

| Приоритет | Шифр | Вероятность | Существенность | Зона на карте | Статус управления |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Р-3 | В-2 | С-3 | Критическая | Требует немедленного реагирования |
| 2 | С-1 | В-2 | С-3 | Критическая | Требует немедленного реагирования |
| 3 | Р-2 | В-3 | С-1 | Граница терпимости | Плановый контроль |
| 4 | С-2 | В-3 | С-2 | Граница терпимости | Плановый контроль |
| 5 | П-1 | В-3 | С-2 | Граница терпимости | Плановый контроль |
| 6 | П-3 | В-3 | С-2 | Граница терпимости | Плановый контроль |
| 7 | Р-1 | В-2 | С-2 | Граница терпимости | Мониторинг |
| 8 | П-2 | В-2 | С-2 | Граница терпимости | Мониторинг |
| 9 | П-4 | В-2 | С-2 | Граница терпимости | Мониторинг |

Таблица 4 – Ранжирование рисков проекта

Полученная карта рисков и ранжированный перечень служат основанием для разработки конкретных мероприятий по нормализации рискового фона.

- Мероприятия по нормализации рискового фона

На основании проведённого качественного оценивания рисков и построенной карты рисков проекта ПС «Lumiere» разработан комплекс превентивных мероприятий, направленных на снижение вероятности наступления рисковых событий и минимизацию их последствий.

Для каждого идентифицированного рискового фактора выбрана оптимальная стратегия управления (уклонение, снижение, передача или принятие), что позволяет целенаправленно воздействовать на параметры вероятности и существенности:

- Снижение – основная стратегия для системных рисков внедрения (категория С) и рисков разработки (категория Р), реализуемая через технические и процедурные меры.

- Уклонение – применяется к рискам с критической существенностью, где изменение архитектуры или регламента исключает саму возможность наступления события.

- Принятие (активное) – используется для рисков применения (категория П) с умеренными последствиями, где создаётся резерв времени/ресурсов на оперативное реагирование.

Результаты анализа рискового фона сведены в таблицу. Для каждого риска определены конкретные технические, организационные и методические меры купирования последствий:

| Шифр риска | Последствия риска | Мероприятия по купированию последствий риска |
| --- | --- | --- |
| Р-3 | Несанкционированный доступ к персональным данным клиентов и финансовой информации | 1. Регулярный аудит зависимостей через composer audit. 2. Внедрение WAF и принудительного HTTPS/TLS 1.3. 3. Шифрование чувствительных полей БД (AES-256). 4. Настройка RBAC с принципом наименьших привилегий. |
| С-1 | Простой системы при обрыве связи, невозможность записи и формирования чеков в реальном времени | 1. Реализация офлайн-режима с локальным кэшированием (IndexedDB/Service Workers). 2. Настройка резервного канала связи (4G-модем). 3. Асинхронная синхронизация данных при восстановлении соединения. |
| Р-1 | Остановка разработки серверной части, необходимость отката версий пакетов или срочного рефакторинга | 1. Жёсткая фиксация версий в composer.lock. 2. Тестирование обновлений на staging-среде перед production. 3. Наличие автоматических rollback-сценариев миграций БД. |
| С-2 | Увеличение времени обучения, ошибки при вводе данных, снижение эффективности внедрения | 1. Разработка пошаговых видеоинструкций и печатных чек-листов. 2. Внедрение клиентской валидации и контекстных подсказок в интерфейсе. 3. Проведение практического тренинга за 3 дня до запуска. |
| П-1 | Дублирование записей в бумажном и электронном журналах, потеря актуальности данных | 1. Поэтапный переход на ПС (параллельное ведение не более 5 рабочих дней). 2. Назначение ответственного за актуальность справочников. 3. Автоматические уведомления о расхождениях в учёте. |
| П-2 | Неполное отражение фактического выполнения услуг, искажение отчётности | 1. Упрощение интерфейса планшета до минимума обязательных полей. 2. Интеграция статистики выполнения с системой мотивации мастеров. 3. Еженедельный контроль заполнения журнала администратором. |
| Р-2 | Ошибки в типах данных, нарушение целостности БД при ручном переносе модели | 1. Двойная верификация SQL-скриптов перед накатом. 2. Использование миграций Laravel вместо ручных DDL-запросов. 3. Ежедневное резервное копирование тестовой БД на этапе разработки. |
| П-3 | Некорректный расчёт стоимости услуг, конфликты с клиентами | 1. Внедрение двухуровневого согласования изменений прайс-листа. 2. Автоматическая рассылка уведомлений клиентам об изменении цен. 3. Сквозное логирование изменений с привязкой к учётной записи. |
| П-4 | Потеря введённой информации, увеличение времени обслуживания, риск ошибки из-за спешки | 1. Реализация автосохранения черновика чека в localStorage. 2. Предупреждение об истечении сессии за 5 минут с возможностью продления. 3. Оптимизация формы ввода (маски полей, автоподстановка). |

Таблица 5 – Мероприятия по купированию последствий рисков ПС «Lumiere»

Реализация предложенных мероприятий позволит существенно трансформировать карту рисков проекта на этапе внедрения и начальной эксплуатации:

- Критические риски (Р-3, С-1) будут смещены в зону границы терпимости за счёт внедрения криптографической защиты, офлайн-архитектуры и резервирования каналов связи. Вероятность их наступления снизится с уровня В-2/В-3 до В-1, а существенность последствий останется контролируемой.

- Риски границы терпимости (Р-1, С-2, П-1, П-2, П-3, П-4) перейдут в зелёную зону управляемых рисков благодаря фиксации зависимостей, регламентации бизнес-процессов, обучению персонала и внедрению механизмов автосохранения.

- Управляемые риски (Р-2) останутся в зоне минимального влияния, контролируясь в рабочем порядке через стандартные процедуры CI/CD и код-ревью.

Внедрение программной системы является технологически и организационно целесообразным. Прогнозируемый рисковый профиль после реализации мероприятий находится в допустимых пределах, что гарантирует стабильное функционирование системы, защиту персональных данных и соответствие требованиям. Мониторинг рисков будет осуществляться непрерывно на этапах развёртывания и эксплуатации с возможностью оперативной корректировки плана реагирования при изменении внешних или внутренних условий проекта. Нормализация рискового фона обеспечивает готовность ПС к переводу в режим промышленной эксплуатации.

# ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе выполнения лабораторной работы №8 проведён комплексный анализ рискового фона программной системы «Lumiere». Идентифицировано 9 рисков, распределённых по трём категориям: разработки (Р-1–Р-3), внедрения (С-1–С-3) и применения (П-1–П-3). Проведено качественное оценивание рисков по шкалам вероятности и существенности последствий. Построена карта рисков, на которой выделены 2 критических риска (Р-3, С-1), требующих немедленного реагирования, 4 риска на границе толерантности (Р-2, С-2, П-1, П-3) и 3 управляемых риска (Р-1, С-3, П-2). Разработан перечень из 27 превентивных мероприятий, направленных на нормализацию рискового фона и минимизацию негативных последствий. Применение методики риск-менеджмента позволило систематизировать потенциальные угрозы проекту, определить приоритеты управления и сформировать план действий по обеспечению устойчивости ПС «Lumiere» на всех этапах жизненного цикла. Реализация предложенных мероприятий позволит снизить вероятность наступления рисковых событий и обеспечить успешное внедрение и эксплуатацию системы.